ENTREGA DE PROYECTOS DE CASAS MATERNAS, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, ESCUELAS DE OFICIOS Y CASAS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES EN SALUD.

Se estarán entregando 10 proyectos con una inversión de  C$ 3,416,250.00
Proyectos que destacan: 
· Construcción y entrega de casa para la atención a personas con necesidades especiales en Salud en San Isidro. C$ 1.9 Millones. 
· Mejora de casa para la atención a personas con necesidades especiales en Salud en Bonanza. C$ 627 mil.
· Mejora a la casa materna de La Libertad. C$ 500 mil. 

DETALLE Y FECHA DE LAS ENTREGAS 
DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA: 
· San Pedro del Norte: Mantenimiento de CDI San Pedro del Norte, Fecha de entrega: martes, 10 de diciembre de 2019, Inversión: C$ 60,000.00

DEPARTAMENTO DE MANAGUA: 
· Ciudad Sandino: 
- Mantenimiento de CDI zona 10 Quincho Barrilete Fecha de entrega: 2 de diciembre 2019 Inversión: C$50,000.
- Mejoramiento de Escuela de Oficio III fase Fecha de entrega: 12 de diciembre 2019 Inversión: C$50,000.
DEPARTAMENTO DE GRANADA: 
· Granada: 
- Mejoramiento de piso en casa materna Madre de Dios Granada. Fecha de entrega 28 de noviembre.  Inversión: C$ 60,000.00.

· [bookmark: _GoBack]Diría: Mejoramiento de CDI Tomas Borge Martínez municipio Diriá. Fecha de entrega 20 diciembre. Inversión: C$35,000.

DEPARTAMENTO DE RIVAS: 

· Belén: Mejoras al de CDI Hermanos Bustos Coronado. Fecha de entrega: 29 de noviembre. Inversión: C$46,000.00.
DEPARTAMENTO DE CHONTALES: 
· La Libertad: Reparaciones Menores y Mejoramiento a la Infraestructura de la Casa Materna, I Etapa. Fecha de entrega 13 de diciembre.  Inversión: 500,000.00.
 
DEPARTAMENTO DE MATAGALPA: 
· San Isidro: Construcción de casa para la atención de personas con necesidades especiales en salud San Isidro. Fecha de entrega. 17 de Diciembre. Inversión: C$ 1,968,000.00.
· Sébaco: Mantenimiento de casa materna Marta Lorena Huerta del municipio de Sébaco. Fecha de entrega. 7 de Diciembre Inversión: C$ 20,000.00 mil.
COSTA CARIBE NORTE:
· Bonanza: Mejora de casa para atención de personas con necesidades especiales en salud. Fecha de entrega: 20 diciembre.  Inversión: C$ 627,250.00.

