[bookmark: _GoBack]ENTREGA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE MERCADOS, PARQUES DE FERIAS Y PLAZAS
Las Alcaldías entregaran 9 proyecto con una inversión de   C$ 8,752,809.00

Proyectos que destacan: 
· Mejoramiento y revestimiento de la plaza Padre Miguel en Ciudad Sandino. C$ 1.9 Millones.
· Construcción de II etapa Mercado Municipal Waspan. C$ 1.9 Millones.
· Construcción II etapa Mercado Municipal San Isidro. C$ 1 millon.
· Construcción de III etapa Mercado Municipal de El Rama. C$ 3.1 Millones.
 
DETALLE Y FECHA DE LAS ENTREGAS 


DEPARTAMENTO DE MANAGUA:
· Ciudad Sandino: 
-   Revestimiento de la Plaza Padre Miguel. Fecha de entrega: 15 de diciembre 2019. Inversión: C$1,914,940.00.
- Mantenimiento general del Mercado Municipal. Fecha de entrega: Diciembre. Inversión: C$150,000.00.
· Mateare: Mejoramiento del Parque de Feria Tomas Borge Martínez de Mateare. Fecha de entrega: 18 de diciembre. Inversión: C$75,000.00. 
DEPARTAMENTO DE GRANADA: 
· Granada: Construcción de muro de protección perimetral, arborización y ornamentación de área de terraza en el Parque de Ferias. Fecha de entrega: 10 de diciembre. Inversión total C$ 135,000.00.

DEPARTAMENTO DE RIVAS:
· Belén: 
- Mantenimiento del Parque Municipal. Fecha de Entrega: 13 de diciembre. Inversión: C$30,000.00.

DEPARTAMENTO DE CHONTALES: 
· El Rama: Construcción de Mercado Municipal en el Casco urbano de El Rama. III Etapa. Fecha de entrega: 13 de diciembre 2019. Inversión C$ 3,100,000.00.

DEPARTAMENTO DE MATAGALPA 
· San Isidro: Construcción de la segunda etapa del Mercado Municipal. Fecha de entrega: 12 de diciembre. Inversión C$ 1,053,000.00.  
· Waslala: 
- Mantenimiento y remodelación de Mercado Municipal de Waslala. Fecha de entrega: 19 de diciembre. Inversión: C$ 350,000.00.  
COSTA CARIBE: 
· Waspam: Construcción del Mercado Municipal II fase. Fecha de entrega: 20 de diciembre. Inversión: C$ 1,944.869,00. Junto a Gobierno Regional. 

