ENTREGAS DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD Y PUESTOS COMUNITARIOS 
Se entregaran mejoras a 10 Centros de Salud, con una inversión total de C$3,460,992.00.
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DEPARTAMENTO DE MANAGUA:
· San Francisco Libre:   Reparación de canales pluviales de techo en hospital primario Francisco Matamoros. Fecha de entrega: 18 de diciembre. Inversión: C$ 280,863.55 
· Ticuantepe: Construcción de Sala de Fisioterapia en el Hospital Amistad México – Nicaragua (Obras Grises). Fecha de entrega. 20 de Diciembre 2019 Inversión: C$ 484,000.00. Junto a MINSA.
  
DEPARTAMENTO DE CHONTALES:
· El Coral: Mejoramiento a Centro de Salud El Coral zona # 2. Fecha de entrega. 27 de diciembre 2019. Inversión: C$ 251,269.00.
· Villa Sandino: Mantenimiento (cielo raso, andenes y letrina) a los centros de salud de Villa Sandino, Muhan y La Gateada. Fecha de entrega: 17 de diciembre. Inversión: C$496,088.00.
· La Libertad: Mejoramiento a centro de salud José Román Gonzales barrio Miguel Merel. Fecha de entrega. 27 de diciembre Inversión: 287,625.00.

DEPARTAMENTO DE MATAGALPA:
· San Ramón: Mejoramiento de puesto de salud urbano No 2. Barrio Álvaro Castillo. Fecha de entrega: 27 de diciembre. Inversión: C$ 509.007,00.

COSTA CARIBE:
· Bonanza: Rehabilitación Puesto de Salud, Comunidad Aguas Claras y Biltignia 1. Fecha de entrega: 3 diciembre.  Inversión: C$ 491,000.00. 
· Desembocadura de Río Grande: Mejoramiento a centro de salud Alfonso Mordis Boas, comunidad La Esperanza. Fecha de entrega: 17 de diciembre. Inversión: C$ 409,356.00.
· Kukra Hill: Mejoramiento de Puesto de Salud en la Comunidad de San Brown.  Fecha de entrega: 10 de diciembre. Inversión: C$ 225,000.00. 
· Waspam: Mantenimiento del puesto de Salud en la comunidad de Andris II. Fecha de entrega: 28 de noviembre. Inversión: C$ 27,870.00.






